Годовой отчет

о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы Шатровского муниципального округа Курганской области

«Чистая вода» на 2023-2027 годы

Перечень мероприятий

муниципальной программы Шатровского муниципального округа Курганской области

«Чистая вода» на 2020-2027 годы  за 2024 год

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Ответственный исполнитель | Ожидаемый конечный результат | Реализация мероприятий программы в 2024 году |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт разводящих сетей водопровода в с. Шатрово, протяженностью 3000 метров | 2023-2027 | Администрация Шатровского муниципального округа, организации коммунального комплекса (по согласованию на конкурсной основе) | - увеличение доли населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей обязательным требованиям безопасности: - по показателю удельного веса проб воды, не отвечающих гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям, который должен снизиться до 26 процентов к 2027 году; - по показателю удельного веса проб воды, не отвечающих гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям, который должен снизиться до 4,6 процентов к 2027 году.. | Не ремонтировались |
| 2 | Установка приборов учета воды | 2023-2027 | Администрация Шатровского муниципального округа, организации коммунального комплекса (по согласованию на конкурсной основе) | - подсчет потребленной воды; -оплата счетов за фактическую величину потребления воды. | Не устанавливались |
| 3 | Строительство разводящих сетей водопровода в с. Шатрово, протяженностью 3,0 км. | 2023-2027 | Администрация Шатровского муниципального округа, организации коммунального комплекса (по согласованию на конкурсной основе) | - увеличение доли населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей обязательным требованиям безопасности: - по показателю удельного веса проб воды, не отвечающих гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям, который должен снизиться до 26 процентов к 2027 году; - по показателю удельного веса проб воды, не отвечающих гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям, который должен снизиться до 4,6 процентов к 2027 году.. | Не строились |
| 4 | Устройство автономных источников водоснабжения | 2023-2027 | Администрация Шатровского муниципального округа, организации коммунального комплекса (по согласованию на конкурсной основе) | Увеличение доли населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей обязательным требованиям безопасности по показателю удельного веса проб воды, не отвечающих гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям, который должен | В 2024 г. капитально отремонтировано 6 колодцев. Построено 2 колодца. |

Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы Шатровского муниципального округа Курганской области «Чистая вода» на 2023-2027 годы за 2024 год

| № п/п | Задача, мероприятие | Главный распорядитель средств местного бюджета | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  | Целевой индикатор, на достижение которого направлено финансирование |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2024 год |  |  |  |
|  |  |  |  | План | Факт |  |  |
| Задача 1. финансовое и организационное обеспечение Ремонта разводящих сетей водопровода в с. Шатрово, протяженностью 3000 метров |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Ремонт разводящих сетей водопровода в с. Шатрово, протяженностью 3000 метров | Администрация Шатровского муниципального округа | Иные источники | 600,0 | 60,0 |  | обеспечение населения питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами |
|  |  |  | Бюджет Шатровского муниципального округа |  | 0 |  |  |
|  |  |  | Всего | 600,0 | 60,0 |  |  |
|  | Итого по задаче 1 |  | За счет иных средств) | 600,00 | 60,0 |  |  |
|  |  |  | Бюджет Шатровского муниципального округа | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Всего | 600,0 | 60,0 |  |  |
| Задача 2. финансовое и организационное обеспечение установки приборов учета воды |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установка приборов учета воды | Администрация Шатровского муниципального округа | Иные источники | 0 | 0 | - подсчет потребленной воды; -оплата счетов за фактическую величину потребления воды. |  |
|  |  |  | Бюджет Шатровского муниципального округа | 60,0 | 0 |  |  |
|  | Итого по задаче 2 |  | Иные источники | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Бюджет Шатровского муниципального округа | 60,0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Всего | 60,0 | 0 |  |  |
| Задача 3. финансовое и организационное обеспечение строительства разводящих сетей водопровода в с. Шатрово |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительство разводящих сетей водопровода в с. Шатрово, протяженностью 3,0 км. | Администрация Шатровского муниципального округа | Иные источники | 1386,0 | 0 | обеспечение населения питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами |  |
|  |  |  | Бюджет Шатровского муниципального округа | 28,0 | 0 |  |  |
|  | Итого по задаче 3 |  | Иные источники | 2772,0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Бюджет Шатровского муниципального округа | 28,0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Всего | 2800,0 | 0 |  |  |
| Задача 4. финансовое и организационное обеспечение строительства источников водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительство источников водоснабжения | Администрация Шатровского района | Иные источники | 158,0 | 142,5 |  | обеспечение населения питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами |
|  |  |  | Бюджет Шатровского муниципального округа | 9,0 | 142,5 |  |  |
|  |  |  | Всего | 167 | 285,0 |  |  |
|  | Итого по задаче 4 |  | Иные источники | 158,0 | 142,5 |  |  |
|  |  |  | Бюджет Шатровского муниципального округа | 9,0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Всего | 167 | 285,0 |  |  |

Формы оценки целевых индикаторов муниципальной программы Шатровского муниципального округа Курганской области «Чистая вода» на 2023-2027 годы

Форма 1. Оценка целевых индикаторов муниципальной программы Шатровского муниципального округа Курганской области «Чистая вода» на 2023-2027 годы за 2024 год

| Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Значение целевого индикатора |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Утверждено в муниципальной программе | Достигнуто | % | Оценка в баллах |
| Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети, которые не отвечают гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям | % | 51 | 51 | 100 | +1 |
| Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети, которые не отвечают гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям | % | 4,9 | 4,9 | 100 | +1 |
| Число аварий в системах водоснабжения | Кол-тво аварий в год на 1000 км | 5 | 0 | 100 | +1 |
| Доля капитальных вложений в системы водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в общем объеме выручки организаций сектора водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод | % | 5 | 5,01 | 100 | +1 |
| за счет средств Бюджета Шатровского муниципального округа | тыс. руб. | 9,0 | 142,50 | 0 | +1 |
| За счет иных средств | тыс. руб. | 158,0 | 345,0 | 226,9 | +1 |
| Итоговая сводная оценка |  |  | 0 |  | +6 |

Форма 2. Динамика целевых значений целевых индикаторов муниципальной программы Шатровского муниципального округа Курганской области «Чистая вода» на 2023-2027 годы за 2024 год

| Целевые индикаторы | Единица измерения | Год реализации муниципальной программы |  |  | Последний год (целевое значение) | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1-й год | 2-й год | отчетный |  |  |
| Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети, которые не отвечают гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям | % | 56 | 51 | 56 | 26 | 0 |
| Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети, которые не отвечают гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям | % | 5 | 4,9 | 5 | 4,6 | 0 |
| Число аварий в системах водоснабжения | Количество аварий в год на 1000 км сетей | 6 | 5 | 6 | 2 | 0 |
| Доля капитальных вложений в системы водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в общем объеме выручки организаций сектора водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод | % | 5 | 10 | 5 | 20 |  |
| за счет средств Бюджета Шатровского муниципального округа | тыс. руб. | 68,0 | 97,0 | 142,5 | 9,0 | 0 |
| За счет иных средств | тыс. руб. | 1844,0 | 3530,0 | 202,5 | 358,0 | 0 |
| Итоговая сводная оценка | тыс. руб. | 1912,0 | 3627,0 | 345 | 367,0 | 0 |

Решение: ожидаемая эффективность муниципальной программы Шатровского муниципального округа Курганской области «Чистая вода» на 2023-2027 годы за 2024 год достигнута, так как итоговая сводная оценка составляет   +6 балл.

И.о. заместителя Главы Шатровского

муниципального округа

Курганской области                                                                                                                                           Е.А.Хандорина