**Годовой отчет**

**о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы**

**«Благоустройство Шатровского муниципального округа Курганской области» на 2022 – 2025 годы»**

Перечень мероприятий

муниципальной программы Шатровского муниципального округа Курганской области «Благоустройство Шатровского муниципального округа Курганской области» на 2022 – 2025 годы за 2024 год.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации,  годы | Ожидаемый конечный результат | Ответственный исполнитель | Реализация мероприятий в 2024 году |
| 1. | Организация общественных работ по благоустройству для граждан, зарегистрированных в органах службы занятости | 2022-2023 | Содержание элементов благоустройства | МКУ Северный, МКУ Южный, МКУ Западный, МКУ Восточный | Были организованы общественные работы по благоустройству территории населённых пунктов Шатровского муниципального округа Курганской области для граждан, зарегистрированных в органах службы занятости |
| 2. | Озеленение. Санитарная обрезка деревьев и кустарников, посадка цветов и деревьев | 2022-2025 | Озеленение территории. Повышение благоустройства территории | МКУ Северный, МКУ Южный, МКУ Западный, МКУ Восточный | Проведена санитарная обрезка 11 тополей.  Проведена посадка цветов 120 деревьев на набережной р. Мостовка и 12 деревьев в парке Победы.  В весенний период произведена посадка цветов в клумбы. |
| 3. | Организация и содержание мест захоронения | 2022-2025 | Содержание элементов благоустройства | МКУ Северный, МКУ Южный, МКУ Западный, МКУ Восточный | Почищены все места захоронения. Проведена акарицидная обработка. |
| 4. | Прочие мероприятия по благоустройству | 2022-2025 | Повышение благоустройства территории | МКУ Северный, МКУ Южный, МКУ Западный, МКУ Восточный | Прошла расчистка земельных участок от ветхих (заброшенных) домов. Обустроены контейнерные площадки. |
| 5 | Обустройство детских площадок | 2022-2025 | Повышение благоустройства территории | МКУ Северный, МКУ Южный, МКУ Западный, МКУ Восточный | Обустройстве две детские площадки в с. Шатрово и с. Кондинское |
| 6 | Устройство водоисточников | 2022-2025 | Повышение благоустройства территории | МКУ Северный, МКУ Южный, МКУ Западный, МКУ Восточный | Обустройство питьевых колодцев |

**Информация по ресурсному обеспеченную муниципальной программы Шатровского муниципального округа Курганской области «Благоустройство Шатровского муниципального округа Курганской области» на 2022 – 2025 годы за 2024 год.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Мероприятия | Срок исполнения | Источник финансирования | Объем финансиро-вания  ( руб.) | Финансирование | | | |
| **2022г.** | **2023г.** | **2024г.** | **2025г.** |
| 1 | Организация общественных работ по благоустройству для граждан, зарегистрированных в органах службы занятости | 2022-2023 | муниципальный бюджет | 1033181,78 | 0 | 0 | 533181,78 | 500000 |
| областной бюджет | 5833189,37 | 2951998,55 | 437100 | 1244090,82 | 1200000 |
| 2 | Озеленение. Санитарная обрезка деревьев и кустарников, посадка цветов и деревьев | 2022-2025 | муниципальный  бюджет | 13200,00 | 40000 | 40000 | 12000 | 40000 |
| 3 | Организация и содержание мест захоронения | 2022-2025 | муниципальный  бюджет | 715359,47 | 75000 | 75000 | 490359,47 | 75000 |
| областной бюджет | 2344172,10 | 0 | 0 | 1144172,10 | 1200000 |
| 4 | Прочие мероприятия по благоустройству | 2022-2025 | муниципальный бюджет | 13446697,05 | 4000000 | 1200000 | 4246697,05 | 400000 |
| 5 | Обустройство детских площадок | 2022-2025 | муниципальный бюджет | 300000 | 300000 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Устройство водоисточников | 2022-2025 | муниципальный бюджет | 267500 | 0 | 0 | 142500 | 125000 |
| областной бюджет | 267500 | 0 | 0 | 142500 | 125000 |
|  | **Итого по программе** | 2022-2025 | муниципальный бюджет | 15775938,30 | 4415000 | 1752100 | 5424738,30 | 515000 |
| областной бюджет | 8444861,47 | 2951998,55 | 437100 | 2530762,92 | 0 |

**Оценка целевых индикаторов** **муниципальной программы Шатровского муниципального округа Курганской области «Благоустройство Шатровского муниципального округа Курганской области» на 2022 – 2025 годы за 2024 год.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевого  индикатора | Единица  измерения | Значение целевого индикатора | | | |
| Утверждено  в муниципальной  программе | Достигнуто | Отклонение\*,  % | Оценка  в баллах |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Количество лиц, задействованных в субботниках | чел. | 250 | 261 | 104 | +2 |
| Количество школьников, задействованных в трудовых отрядах | чел. | 100 | 100 | 0 | +1 |
| Озеленение. Санитарная обрезка деревьев и кустарников, посадка цветов и деревьев | % | 100 | 100 | 0 | +1 |
| Обустройство контейнерных площадок | шт. | 50 | 51 | 106 | +1 |
| Устройство водоисточников | шт | 8 | 8 | 0 | +1 |
| Итоговая сводная  оценка |  |  |  |  | +6 |

\* Графа 5 = графа 4/графа 3\*100

**Динамика целевых значений целевых индикаторов** **муниципальной программы Шатровского муниципального округа Курганской области «Благоустройство Шатровского муниципального округа Курганской области» на 2022 – 2025 годы за 2024 год.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Целевые индикаторы | Единица  измерения | Год реализации  муниципальной  программы | | Последний год (целевое  значение) | % |
| предыдущий год | отчетный год |
| Количество лиц, задействованных в субботниках | чел. |  | 250 | 261 | +2 |
| Количество школьников, задействованных в трудовых отрядах | чел. |  | 100 | 100 | +1 |
| Озеленение. Санитарная обрезка деревьев и кустарников, посадка цветов и деревьев | % |  | 100 | 100 | +1 |
| Обустройство контейнерных площадок | шт. |  | 50 | 51 | +1 |
| Устройство водоисточников | шт |  | 0 | 8 | +1 |

**Оценка эффективности** **муниципальной программы Шатровского муниципального округа Курганской области «Благоустройство Шатровского муниципального округа Курганской области» на 2022 – 2025 годы за 2024 год.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Вывод об эффективности  муниципальной программы | Итоговая сводная  оценка (баллов) | Предложения по  дальнейшей  реализации  муниципальной программы |
| Ожидаемая эффективность достигнута | Положительное  значение +6 | Продолжить реализацию программы |

Главный специалист отдела по развитию территории,

жилищно-коммунального хозяйства и строительства

Администрации Шатровского муниципального округа Е.А. Хандорина