**Годовой отчет**

**о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы**

 **«Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в Шатровском муниципальном округе Курганской области» на 2022-2024 годы»**

**Перечень мероприятий**

 **муниципальной программы Шатровского муниципального округа Курганской области «Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в Шатровском муниципальном округе Курганской области»**

 **на 2022-2024 годы» за 2024 год.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок  | Ожидаемый результат (краткое описание) |
| Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Шатровского муниципального округа Курганской области (далее дорог округа) и искусственных сооружений на них | Администрация Шатровского муниципального округаМКУ «Северный территориальный отдел»; МКУ «Южный территориальный отдел; МКУ «Западный территориальный отдел; МКУ «Восточный территориальный отдел» | 2022 - 2024 | Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения.Доля отремонтированных автомобильных дорог (с твёрдым покрытием) общего пользования местного значения |
| Дорожная деятельность и осуществление иных мероприятий в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения Курганской области.Капитальный ремонт, ремонт дорог округа, ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в границах Шатровского муниципального округа Курганской области | Администрация Шатровского муниципального округа | 2022 - 2024 | Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог местного значенияДоля отремонтированных автомобильных дорог (с твёрдым покрытием) общего пользования местного значения. |
| Проектирование организации дорожного движения улично-дорожной сети населенных пунктов Шатровского муниципального округа Курганской области  | Администрация Шатровского муниципального округа | 2022 - 2024 | Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения |

**Информация по ресурсному обеспеченную муниципальной программы Шатровского муниципального округа Курганской области «Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в Шатровском муниципальном округе Курганской области» на 2022-2024 годы» за 2024 год.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Программные мероприятия | Главный распорядитель | Источник финансирования | Всего | 2022г. | 2023г. | 2024г. | Целевой индикатор, на достижение которого направлено финансирование |
| Задачи: поддержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них на уровне, соответствующем категории дороги, путем повышения уровня содержания дорог местного значения; сохранение протяжённости, соответствующей нормативным требованиям, автомобильных дорог общего пользования местного значения за счёт ремонта автомобильных дорог; обеспечение безопасности дорожного движения транспорта; снижение доли автомобильных дорог, не соответствующих нормативным требованиям; максимальное удовлетворение потребности населения в автомобильных дорогах с высокими потребительскими свойствами. |
| Содержание, капитальный и текущий ремонт и прочие работы по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Шатровского муниципального округа (далее дорог округа) и искусственных сооружений на них | Администрация Шатровского муниципального округа Курганской областиМКУ «Территориальные отделы» | Бюджет Шатровского муниципального округа Курганской области | 60770,0 | 22545,0 | 19190,0 | 19035,0 | Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения;Доля отремонтированных автомобильных дорог (с твёрдым покрытием) общего пользования местного значения |
| Дорожная деятельность и осуществление иных мероприятий в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения Курганской области.Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов | Администрация Шатровского муниципального округа Курганской области | Бюджет Курганской области | 40798,1 | 13566,71 | 7231,37 | 20000,0 | Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения;Доля отремонтированных автомобильных дорог (с твёрдым покрытием) общего пользования местного значения |
| Проектирование организации дорожного движения улично-дорожной сети населенных пунктов Шатровского муниципального округа Курганской области  | Администрация Шатровского муниципального округа Курганской области | Бюджет Шатровского муниципального округа Курганской области | 617,00 | 617,00 | 0 | 0 |  |
| Итого: |  |  | 102185,1 | 36728,7 | 26421,4 | 39035,0 |  |

**Оценка целевых индикаторов** **муниципальной программы Шатровского муниципального округа Курганской области «Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в Шатровском муниципальном округе Курганской области» на 2022-2024 годы» за 2024 год.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование целевогоиндикатора | Единицаизмерения | Значение целевого индикатора |
| Утвержденов муниципальнойпрограмме | Достигнуто | Отклонение\*,% | Оценкав баллах |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения | % | 2 | 2,1 | 3 | +1 |
| Доля отремонтированных автомобильных дорог (с твердым покрытием) общего пользования местного значения | % | 2 | 2,1 | 1 | +1 |
| Итоговая своднаяоценка |  |  |  |  | +2 |

\* Графа 5 = графа 4/графа 3\*100

**Динамика целевых значений целевых индикаторов** **муниципальной программы Шатровского муниципального округа Курганской области «Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в Шатровском муниципальном округе Курганской области» на 2022-2024 годы» за 2024 год.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Целевые индикаторы | Единицаизмерения | Год реализациимуниципальнойпрограммы | Последний год (целевоезначение) | % |
| предыдущий год | отчетный год |
| Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения | % |  | 2024 | 2,1 |  |
| Доля отремонтированных автомобильных дорог (с твердым покрытием) общего пользования местного значения | % |  | 2024 | 2,1 |  |

**Оценка эффективности** **муниципальной программы Шатровского муниципального округа Курганской области «Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в Шатровском муниципальном округе Курганской области» на 2022-2024 годы» за 2024 год.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Вывод об эффективностимуниципальной программы | Итоговая своднаяоценка (баллов) | Предложения подальнейшейреализациимуниципальной программы |
| Ожидаемая эффективность достигнута | Положительноезначение +2  | Продолжить реализацию программы |

Главный специалист отдела по развитию территории, жилищно-коммунального хозяйства

и строительств Администрации Шатровского муниципального округа Е.А. Хандорина