Годовой отчет

о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы

«Формирование комфортной городской среды» на 2022-2024 годы

Перечень мероприятий

муниципальной программы Шатровского муниципального округа Курганской области «Формирование комфортной городской среды» на 2022-2024 годы за 2022 год.

| № п/п | Наименование основного мероприятия | Срок реализации | Ответственный исполнитель (соисполнитель) | Ожидаемый конечный результат (краткое описание) | Реализация мероприятий в 2022 году |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Оценка состояния дворовых территорий, общественных территорий, уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения | 2022-2024 годы | Администрация Шатровского муниципального округа | Повышение уровня благоустройства территории Шатровского муниципального округа; Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий объектов; Увеличение количества благоустроенных общественных территорий до 5 объектов; Увеличение количества благоустроенных объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, до 3 объектов; Создание условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к дворовым территориям и общественным территориям Шатровского муниципального округа; В Вовлечение заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории Шатровского муниципального округа | Повысили уровень благоустройства территории Шатровского муниципального округа; Увеличили количества благоустроенных дворовых территорий объектов; Увеличили количества благоустроенных общественных территорий до 5 объектов; Увеличили количества благоустроенных объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, до 3 объектов; Создали условия для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к дворовым территориям и общественным территориям Шатровского муниципального округа; В Вовлечены заинтересованные граждане, организации в реализацию мероприятий по благоустройству территории Шатровского муниципального округа |
| 2. | Проведение общественных обсуждений для формирования адресного перечня дворовых и общественных территорий и выбора мероприятий по благоустройству | 2022-2024 годы | Администрация Шатровского муниципального округа |  |  |
| 3. | Проведение мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий | 2022-2024 годы | Администрация Шатровского муниципального округа |  |  |
| 4. | Проведение мероприятий по благоустройству объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей | 2022-2024 годы | Администрация Шатровского муниципального округа Собственники (пользователи) объектов благоустройства (по согласованию) |  |  |
| 5. | Проведение мероприятий по благоустройству индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения | 2022-2024 годы | Администрация Шатровского муниципального округа Собственники (пользователи) объектов благоустройства (по согласованию) |  |  |
| 6. | Проведение мероприятий по созданию (восстановлению, реконструкции) объектов централизованной (нецентрализованной) системы холодного водоснабжения | 2022-2024 годы | Администрация Шатровского муниципального округа Предприятия коммунального комплекса (по согласованию) |  |  |
| 7. | Схема планирования организации земельного участка | 2022-2024 годы | Администрация Шатровского муниципального округа |  |  |
| 8. | Подготовка сметной документации | 2022-2024 годы | Администрация Шатровского муниципального округа |  |  |
| 9. | Проведение землеустроительных работ (межевание) и регистрация земельного участка в органах росреестра |  | Администрация Шатровского муниципального округа |  |  |

Информация по ресурсному обеспеченную муниципальной программы Шатровского муниципального округа Курганской области «Формирование комфортной городской среды» на 2022-2024 годы годы за 2022 год.

| Ответственный исполнитель, соисполнитель, муниципальный заказчик-координатор, участник | Источник финансирования | Объемы бюджетных ассигнований (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| всего в том числе: |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель - муниципальный заказчик-координатор - Администрация Шатровского муниципального округа | Бюджет Шатровского муниципального округа | 506,0 | 376,0 | 375,2 |
| Соисполнитель – Департамент строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области | Бюджет Курганской области (субсидия в бюджет Шатровского муниципального округа) | 5060,0 | 3759,8 | 3751,7 |

Оценка целевых индикаторов муниципальной программы Шатровского муниципального округа Курганской области «Формирование комфортной городской среды» на 2022-2024 годы годы за 2022 год.

| Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Значение целевого индикатора |
| --- | --- | --- |
|  |  | Утверждено в муниципальной программе | Достигнуто | Отклонение*, % | Оценка в баллах |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Количество реализованных проектов по благоустройству дворовых территорий (ежегодно) | Единица | 1 | 1 | 0 | +1 |
| Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве (нарастающим итогом) | Процент | 68 | 68 | 0 | +1 |
| Количество реализованных проектов по благоустройству общественных территорий (ежегодно) | Единица | 1 | 1 | 0 | +1 |
| Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (нарастающим итогом) | Процент | 72 | 72 | 0 | +1 |
| Количество благоустроенных объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (ежегодно) | Единица | 1 | 1 | 0 | +1 |
| Доля благоустроенных объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей от общего количества объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (нарастающим итогом) | Процент | 60 | 60 | 0 | +1 |
| Количество благоустроенных индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения (ежегодно) | Единица | 1 | 0 | -100 | -2 |
| Доля благоустроенных индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения от общего количества индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения (нарастающим итогом) | Процент | 60 | 60 | 0 | +1 |
| Объем финансового участия граждан, организаций в реализации проектов по благоустройству (ежегодно) | Тыс. рублей | 23,2 | 0 | -100 | -2 |
| Доля проектов по благоустройству, реализованных с финансовым и (или) трудовым участием граждан, организаций от общего количества реализованных проектов по благоустройству (нарастающим итогом) | Процент | 80 | 80 | 0 | +1 |
| Итоговая сводная оценка |  |  |  |  | +4 |

# * Графа 5 = графа 4/графа 3*100

Динамика целевых значений целевых индикаторов муниципальной программы Шатровского муниципального округа Курганской области «Формирование комфортной городской среды» на 2022-2024 годы за 2022 год.

| Целевые индикаторы | Единица измерения | Год реализации муниципальной программы | Последний год (целевое значение) | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | предыдущий год | отчетный год |  |  |
| Количество реализованных проектов по благоустройству дворовых территорий (ежегодно) | Единица |  | 2022 | 1 |  |
| Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве (нарастающим итогом) | Процент |  | 2022 | 68 |  |
| Количество реализованных проектов по благоустройству общественных территорий (ежегодно) | Единица |  | 2022 | 1 |  |
| Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (нарастающим итогом) | Процент |  | 2022 | 72 |  |
| Количество благоустроенных объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (ежегодно) | Единица |  |  | 1 |  |
| Доля благоустроенных объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей от общего количества объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (нарастающим итогом) | Процент |  |  | 60 |  |
| Количество благоустроенных индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения (ежегодно) | Единица |  |  | 1 |  |
| Доля благоустроенных индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения от общего количества индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения (нарастающим итогом) | Процент |  |  | 60 |  |
| Объем финансового участия граждан, организаций в реализации проектов по благоустройству (ежегодно) | Тыс. рублей |  |  | 23,2 |  |
| Доля проектов по благоустройству, реализованных с финансовым и (или) трудовым участием граждан, организаций от общего количества реализованных проектов по благоустройству (нарастающим итогом) | Процент |  |  | 80 |  |

Оценка эффективности муниципальной программы Шатровского муниципального округа Курганской области «Формирование комфортной городской среды» на 2022-2024 годы за 2022 год.

| Вывод об эффективности муниципальной программы | Итоговая сводная оценка (баллов) | Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы |
| --- | --- | --- |
| Ожидаемая эффективность достигнута | Положительное значение +4 | Продолжить реализацию программы |