Годовой отчет

о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы

«Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в Шатровском муниципальном округе Курганской области» на 2022-2024 годы»

Перечень мероприятий

муниципальной программы Шатровского муниципального округа Курганской области «Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в Шатровском муниципальном округе Курганской области»

на 2022-2024 годы» за 2022 год.

| Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок | Ожидаемый результат (краткое описание) |
| --- | --- | --- | --- |
| Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Шатровского муниципального округа Курганской области (далее дорог округа) и искусственных сооружений на них | Администрация Шатровского муниципального округа МКУ «Северный территориальный отдел»; МКУ «Южный территориальный отдел; МКУ «Западный территориальный отдел; МКУ «Восточный территориальный отдел» | 2022 - 2024 | Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения. Доля отремонтированных автомобильных дорог (с твёрдым покрытием) общего пользования местного значения |
| Дорожная деятельность и осуществление иных мероприятий в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения Курганской области. Капитальный ремонт, ремонт дорог округа, ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в границах Шатровского муниципального округа Курганской области | Администрация Шатровского муниципального округа | 2022 - 2024 | Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения Доля отремонтированных автомобильных дорог (с твёрдым покрытием) общего пользования местного значения. |
| Проектирование организации дорожного движения улично-дорожной сети населенных пунктов Шатровского муниципального округа Курганской области | Администрация Шатровского муниципального округа | 2022 - 2024 | Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения |

Информация по ресурсному обеспеченную муниципальной программы Шатровского муниципального округа Курганской области «Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в Шатровском муниципальном округе Курганской области»  на 2022-2024 годы» за 2022 год.

| Программные мероприятия | Главный распорядитель | Источник финансирования | Всего | 2022г. | 2023г. | 2024г. | Целевой индикатор, на достижение которого направлено финансирование |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задачи: поддержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них на уровне, соответствующем категории дороги, путем повышения уровня содержания дорог местного значения; сохранение протяжённости, соответствующей нормативным требованиям, автомобильных дорог общего пользования местного значения за счёт ремонта автомобильных дорог; обеспечение безопасности дорожного движения транспорта; снижение доли автомобильных дорог, не соответствующих нормативным требованиям; максимальное удовлетворение потребности населения в автомобильных дорогах с высокими потребительскими свойствами. |
| Содержание, капитальный и текущий ремонт и прочие работы по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Шатровского муниципального округа (далее дорог округа) и искусственных сооружений на них | Администрация Шатровского муниципального округа Курганской области МКУ «Территориальные отделы» | Бюджет Шатровского муниципального округа Курганской области | 60770,0 | 22545,0 | 19190,0 | 19035,0 | Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения; Доля отремонтированных автомобильных дорог (с твёрдым покрытием) общего пользования местного значения |
| Дорожная деятельность и осуществление иных мероприятий в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения Курганской области. Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов | Администрация Шатровского муниципального округа Курганской области | Бюджет Курганской области | 40798,1 | 13566,71 | 7231,37 | 20000,0 | Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения; Доля отремонтированных автомобильных дорог (с твёрдым покрытием) общего пользования местного значения |
| Проектирование организации дорожного движения улично-дорожной сети населенных пунктов Шатровского муниципального округа Курганской области | Администрация Шатровского муниципального округа Курганской области | Бюджет Шатровского муниципального округа Курганской области | 617,00 | 617,00 | 0 | 0 |  |
| Итого: |  |  | 102185,1 | 36728,7 | 26421,4 | 39035,0 |  |

Оценка целевых индикаторов муниципальной программы Шатровского муниципального округа Курганской области «Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в Шатровском муниципальном округе Курганской области»  на 2022-2024 годы» за 2022 год.

| Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Значение целевого индикатора |
| --- | --- | --- |
|  |  | Утверждено в муниципальной программе | Достигнуто | Отклонение*, % | Оценка в баллах |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения | % | 2 | 2,5 | 5 | +2 |
| Доля отремонтированных автомобильных дорог (с твердым покрытием) общего пользования местного значения | % | 2 | 2,1 | 1 | +1 |
| Итоговая сводная оценка |  |  |  |  | +3 |

# * Графа 5 = графа 4/графа 3*100

Динамика целевых значений целевых индикаторов муниципальной программы Шатровского муниципального округа Курганской области «Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в Шатровском муниципальном округе Курганской области»  на 2022-2024 годы» за 2022 год.

| Целевые индикаторы | Единица измерения | Год реализации муниципальной программы | Последний год (целевое значение) | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | предыдущий год | отчетный год |  |  |
| Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения | % |  | 2022 | 2 |  |
| Доля отремонтированных автомобильных дорог (с твердым покрытием) общего пользования местного значения | % |  | 2022 | 2 |  |

Оценка эффективности муниципальной программы Шатровского муниципального округа Курганской области «Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в Шатровском муниципальном округе Курганской области»  на 2022-2024 годы» за 2022 год.

| Вывод об эффективности муниципальной программы | Итоговая сводная оценка (баллов) | Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы |
| --- | --- | --- |
| Ожидаемая эффективность достигнута | Положительное значение +3 | Продолжить реализацию программы |