**Годовой отчет**

**о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы Шатровского муниципального округа**

**«Формирование комфортной городской среды» на 2022-2024 годы»**

**Перечень мероприятий за 2024 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Срок реализации** | **Ответственный исполнитель** | **Ожидаемый конечный результат** | **Реализация мероприятий программы в 2024 году** |
| 1 | Оценка состояния дворовых территорий, общественных территорий, уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения | 2022-2024 годы | Администрация Шатровского муниципального округа | Повышение уровня благоустройства территории Шатровского муниципального округа;Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий объектов;Увеличение количества благоустроенных общественных территорий до 5 объектов;Увеличение количества благоустроенных объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, до 3 объектов;Создание условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к дворовым территориям и общественным территориям Шатровского муниципального округа;В Вовлечение заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории Шатровского муниципального округа | Выполнено |
| 2 | Проведение общественных обсуждений для формирования адресного перечня дворовых и общественных территорий и выбора мероприятий по благоустройству  | 2022-2024 годы | Администрация Шатровского муниципального округа | Проведено |
| 3 | Проведение мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий  | 2022-2024 годы | Администрация Шатровского муниципального округа | Проведено |
| 4 | Проведение мероприятий по благоустройству объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей  | 2022-2024 годы | Администрация Шатровского муниципального округа Собственники (пользователи) объектов благоустройства (по согласованию) | Проведены |
| 5 | Проведение мероприятий по благоустройству индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения | 2022-2024 годы | Администрация Шатровского муниципального округа Собственники (пользователи) объектов благоустройства (по согласованию) | проведеныы |
| 6 | Проведение мероприятий по созданию (восстановлению, реконструкции) объектов централизованной (нецентрализованной) системы холодного водоснабжения  | 2022-2024 годы | Администрация Шатровского муниципального округаПредприятия коммунального комплекса (по согласованию) | Отремонтировано 6 колодцев, построено 2 колодца |
| 7 | Схема планирования организации земельного участка | 2022-2024годы | Администрация Шатровского муниципального округа | Имеется |
| 8 | Подготовка сметной документации | 2022-2024годы | Администрация Шатровского муниципального округа | Подготовлена |
| 9 | Проведение землеустроительных работ (межевание) и регистрация земельного участка в органах росреестра | 2022-2024годы | Администрация Шатровского муниципального округа | проведено |

**Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы Шатровского района**

**«Формирование комфортной городской среды» на 2022-2024 годы» Перечень мероприятий**

**за 2024 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задача, мероприятие | Главный распорядитель средств местного бюджета | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. тыс. руб. | Целевой индикатор, на достижение которого направлено финансирование |
| 2024 год |
| План  | Факт  |
| **Задача 1. финансовое и организационное обеспечение благоустройство общественных территорий** |
| 1. | Благоустройство Центральной площади села Шатрово Курганской области | Администрация Шатровского муниципального округа | Средства фонда  | 1257,47 | 1257,47 | Площадь благоустроена (установлены качели) |
| Областной бюджет (по согласованию) | 125,66 | 125,66 |
| Местный бюджет | 128,32 | 127,33 |
| Всего | **1512,44** | **1511,45** |
|  | **Итого по задаче 1** | Средства фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 1257,47 | 1257,47 |
| Областной бюджет (по согласованию) | 125,66 | 125,66 |
| Местный бюджет | 128,32 | 128,32 |
| Всего | **1511,44** | **1511,44** |

**Формы оценки целевых индикаторов муниципальной программы Шатровского «Формирование комфортной городской среды» на 2022-2024 годы» Перечень мероприятий за 2024 год**

**Форма 1. Оценка целевых индикаторов муниципальной программы Шатровского муниципального округа «Формирование комфортной городской среды» на 2022-2024 годы» за 2024 год**

| Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Значение целевого индикатора |
| --- | --- | --- |
| Утверждено в муниципальной программе | Достигнуто | Выполнение % | Оценка в баллах |
| Количество реализованных проектов по благоустройству дворовых территорий (ежегодно) | Единица | 1 | 0 | 0 | -1 |
| Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве (нарастающим итогом) | Процент | 100 | 0 | 0 | -1 |
| Количество реализованных проектов по благоустройству общественных территорий (ежегодно) | Единица | 1 | 1 | 100 | +1 |
| Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (нарастающим итогом) | Процент | 100 | 20 | 20 | -1 |
| Количество благоустроенных объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (ежегодно) | Единица | 1 | 1 | 100 | +1 |
| Доля благоустроенных объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей от общего количества объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (нарастающим итогом) | Процент | 100 | 100 | 100 | +1 |
| Количество благоустроенных индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения (ежегодно) | Единица | 1 | 1 | 100 | +1 |
| Доля благоустроенных индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения от общего количества индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения (нарастающим итогом) | Процент | 100 | 100 | 100 | +1 |
| Объем финансового участия граждан, организаций в реализации проектов по благоустройству (ежегодно) | Тыс. рублей | 25,0 | 0 | 0 | -1 |
| Доля проектов по благоустройству, реализованных с финансовым и (или) трудовым участием граждан, организаций от общего количества реализованных проектов по благоустройству (нарастающим итогом) | Процент | 100 | 0 | 0 | -1 |
| Итоговая сводная оценка  |  |  |  |  | +1 |

**Форма 2. Динамика целевых значений целевых индикаторов муниципальной программы Шатровского района**

**«Формирование комфортной городской среды» на 2022-2024 годы»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Целевые индикаторы** | **Единица измерения** | **Год реализации муниципальной программы** | **Последний год (целевое значение)** | **%** |
| **1-й год** | **2-й год** | **отчетный** |
| Подлежат благоустройству общественные территории (ежегодно) | ед. | 1 | 1 | 1 | - | - |
| Подлежат благоустройству дворовых территорий | ед | - | 2 | - | - | - |
| За счет средств фонда | Тыс. руб. | 4958,8 | 3684,6 | 1257,47 | - | 0 |
| За счет средств обл. бюджета | Тыс. руб | 101,20 | 75,20 | 125,66 | - | 0 |
| За счет средства местного бюджета | Тыс. руб. | 506,0 | 375,98 | 128,32 | 0 | 0 |

Решение: ожидаемая эффективность муниципальной программы Шатровского района «Формирование комфортной городской среды» на 2022-2024 годы» за 2024 г достигнута, так как большинство мероприятий выполнено.

И.о. заместителя Главы Шатровского

муниципального округа Курганской области Е.А. Хандорина