Приложение

Годовой отчет

о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Шатровского муниципального округа Курганской области на 2022-2028 годы» за 2024 год

Перечень мероприятий муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Шатровского муниципального округа Курганской области на 2022-2028 годы» за 2024 год

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Ответственный исполнитель (координатор) | Ожидаемый конечный результат | Реализация мероприятий программы в 2024 году |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Развитие систем теплоснабжения |  |  |  |  |  |
| 1 | Реконструкция и техперевооружение инженерной инфраструктуры: - приобретение передвижного автономного источника элетроснабжения | 2022-2028 | Администрация Шатровского муниципального округа в лице отдела по развитию территории жилищно-коммунальному хозяйству и строительству, организации коммунального комплекса (по согласованию на конкурсной основе) | - Реализация Программы позволит к 2028 году: 1.Технологических результатов: –модернизация систем коммунальной инфраструктуры с использованием энергоэффективного оборудования с высоким коэффициентом полезного действия; –оптимизация функционирования систем коммунальной инфраструктуры и повышение их надежности; – снижение потерь коммунальных ресурсов. 2.Социально-экономических результатов: – рациональное использование природных ресурсов; – повышение качества услуг и повышение комфортности проживания граждан; – эффективное функционирование организаций коммунального комплекса | в период подготовки к отопительному периоду 2024-2025 годов был проведен ремонт котлов и прочего котельного оборудования |
| 2 | Капитальный ремонт и оптимизация трубопроводов тепловых сетей в с. Шатрово | 2022-2028 |  |  | Отремонтировано 1,2 км теплосетей |
| 3 | Монтаж узлов учета тепловой энергии на источниках теплот. с. Шатрово котельных № №1,2,3,4,5,6,7 | 2022-2028 |  |  | Не проводилось |
| 4 | Проведение работ по реконструкции котельных | 2022-2026 |  |  | Не проводилось |
| 5 | Капитальный ремонт и оптимизация трубопроводов тепловых сетей в с. Мехонское, Спицыно, с Шатрово | 2022-2026 |  |  | Не проводилось |
|  | Разработка схемы теплоснабжения | 2024 |  |  | Схема разработаны и утверждены |
| 6 | Замена узла учета теплоэнергии | 2022-2023 |  |  | Проводился |
| 7 | Ремонт разводящих сетей водопровода в с. Шатрово, протяженностью 3000 метров | 2022-2028 | Администрация Шатровского муниципального округа, организации коммунального комплекса (по согласованию на конкурсной основе) |  | Не проводилось |
| 8 | Установка приборов учета воды | 2022-2025 |  |  | Не проводилось |
| 9 | Капитальный ремонт и оптимизация трубопроводов водоснабжения | 2022-2028 |  |  | Не проводилось |
| 10 | Разработка схемы водоснабжения, водоотведения | 2022-2023 |  |  | Схемы разработаны и утверждены |
| 11 | Устройство площадок под контейнеры для твердых бытовых отходов 370 шт. | 2022-2023 | Администрация Шатровского муниципального округа, организации коммунального комплекса (по согласованию на конкурсной основе) |  | Оборудовано 57 площадок |
| 12 | Ликвидация несанкционированных свалок | 2022-2023 |  |  | Ликвидировано 5 |
| 13 | Приобретение новых металлических контейнеров для сбора ТБО (40 шт.) | 2022-2026 |  |  | Не приобреталось |
| 14 | Строительство газопровода первой очереди с. Ильино-с. Самохвалово (12,6 км) | 2022-2027 | Администрация Шатровского муниципального округа, организации коммунального комплекса (по согласованию на конкурсной основе) |  | Не проводилось |
| 15 | Строительство газопровода второй очереди с. Самохвалово -с. Яутла (15,4 км) | 2022-2028 |  |  | Не проводилось |

Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Шатровского муниципального округа Курганской области на 2022-2028 годы» за 2024 год

| № п/п | Задача, мероприятие |  | Главный распорядитель средств местного бюджета |  | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  | Целевой индикатор, на достижение которого направлено финансирование |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2024 год |  |  |
|  |  |  |  |  |  | План | Факт |  |
| Задача 1. финансовое и организационное обеспечение развитие системы теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Реконструкция и техперевооружение инженерной инфраструктуры: - приобретение передвижного автономного источника элетроснабжения |  | Администрация Шатровского муниципального округа |  | Местный бюджет | 92,5 | 0 | – Основными целевыми индикаторами программы является: - развитие систем теплоснабжения; - развитие систем газоснабжения; - развитие системы сбора, вывоза; |
|  |  |  |  |  | Областной | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  | Иные средства | 1200,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | Всего | 92,5 |  |  |
| 2 | Капитальный ремонт и оптимизация трубопроводов тепловых сетей в с. Шатрово |  |  |  | Местный бюджет | 100 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | Иные средства | 900,0 | 400,0 |  |
|  |  |  |  |  | Всего | 100,0 | 400,0 |  |
| 3 | Монтаж узлов учета тепловой энергии на источниках теплот. с. Шатрово котельных № №1,2,3,4,5,6,7 |  |  |  | Местный бюджет | 22,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | Иные средства | 378,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | Всего | 628 |  |  |
| 4 | Проведение работ по реконструкции котельных |  |  |  | Местный бюджет | 100,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | Иные средства | 1180 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | Всего | 1280 |  |  |
| 5 | Капитальный ремонт и оптимизация трубопроводов тепловых сетей в с. Мехонское, Спицыно, с Шатрово |  |  |  | Местный бюджет | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | Иные средства | 1000,0 | 80,0 |  |
|  |  |  |  |  | Всего | 1000,0 | 80,0 |  |
|  | Разработка схемы теплоснабжения |  |  |  | Местный бюджет | 190,0 | 190,0 |  |
|  |  |  |  |  | Всего | 190,0 | 190,0 |  |
| 6 | Замена узла учета теплоэнергии |  |  |  | Местный бюджет |  | 386,3 |  |
|  |  |  |  |  | Всего | 0 | 386,3 |  |
|  | Итого по задаче 1 |  |  |  | Областной |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Местный | 314,5 |  |  |
|  |  |  |  |  | Иные средства | 7639,9 | 1056,3 |  |
|  |  |  |  |  | всего | 7954,4 | 1056,3 |  |
| Задача 2. . финансовое и организационное обеспечение развития системы водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Ремонт разводящих сетей водопровода в с. Шатрово, протяженностью 3000 метров | Администрация Шатровского муниципального округа |  |  | Местный бюджет | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | Иные средства | 600 | 600 |  |
| 8 | Установка приборов учета воды |  |  |  | Местный бюджет | 60,0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | Иные средства | 500 | 0 |  |
| 9 | Капитальный ремонт и оптимизация трубопроводов водоснабжения |  |  |  | Местный бюджет |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  | Иные средства | 0 | 0 |  |
| 10 | Разработка схемы водоснабжения, водоотведения |  |  |  | Местный бюджет | 0 |  |  |
|  | Итого по задаче 2 |  |  |  | Местный бюджет | 60,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | Иные средства | 1000,0 | 600 |  |
|  |  |  |  |  | Всего | 2160,0 | 600,0 |  |
| Задача 3. финансовое и организационное обеспечение развитие системы сбора, вывоза ТБО и ЖБО |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Устройство площадок под контейнеры для твердых бытовых отходов 370 шт. |  | Администрация Шатровского муниципального округа |  | Местный бюджет | 3527,1 |  | - Основными целевыми индикаторами программы является: - развитие систем теплоснабжения; - развитие систем газоснабжения; - развитие системы сбора, вывоза; |
|  |  |  |  |  | Иные средства | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | Всего | 0 | 0 |  |
| 12 | Ликвидация несанкционированных свалок |  |  |  | Местный бюджет | 50,0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | Иные средства |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  | Всего | 50 | 0 |  |
| 13 | Приобретение новых металлических контейнеров для сбора ТБО (40 шт.) |  |  |  |  | 50 |  |  |
|  | Итого по задаче 3 |  |  |  | Местный бюджет | 3627,1 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | Иные средства | - | 0 |  |
|  |  |  |  |  | всего | 3627,1 | 0 |  |
| Задача 4. финансовое и организационное обеспечение развития систем газоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Строительство газопровода первой очереди с. Ильино-с. Самохвалово (12,6 км) |  | Администрация Шатровского муниципального округа |  | Местный бюджет | 0 | 0 | Основными целевыми индикаторами программы является: - развитие систем теплоснабжения; - развитие систем газоснабжения; - развитие системы сбора, вывоза; |
|  |  |  |  |  | Иные средства | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | Всего | 0 | 0 |  |
| 15 | Строительство газопровода второй очереди с. Самохвалово -с. Яутла (15,4 км) |  |  |  | Местный бюджет | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | Иные средства | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | Всего | 0 | 0 |  |
|  | Итого по задаче 4 |  |  |  | Местный бюджет | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | областной | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  | Иные средства | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | Всего | 0 | 0 |  |

Формы оценки целевых индикаторов муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Шатровского муниципального округа Курганской области на 2022-2028 годы» за 2023 год

Форма 1. Оценка целевых индикаторов муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Шатровского муниципального округа Курганской области на 2022-2028 годы» за 2024 год

| Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Значение целевого индикатора |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Утверждено в муниципальной программе | Достигнуто | Отклонение, % | Оценка в баллах |
| -Развитие, модернизация и инженерно-техническая оптимизация функционирования систем коммунальной инфраструктуры Шатровского муниципального округа Курганской области в соответствии с требованиями стандартов качества; | Да/нет | - | да |  | +1 |
| – достижение баланса интересов потребителей товаров, услуг организаций коммунального комплекса и интересов указанных организаций, обеспечивающего доступность этих товаров и услуг для потребителей и эффективное функционирование организаций коммунального комплекса; | Да/нет | - | да |  | +1 |
| – повышение надежности систем коммунальной инфраструктуры и качества предоставляемых коммунальных услуг на территории Шатровского муниципального округа | Ед. | - | да |  | +1 |
| улучшение экологического состояния муниципального округа; | Да/нет | - | да |  | +1 |
| снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры за счет ремонта | км | - | да |  | +1 |

Форма 2. Динамика целевых значений целевых индикаторов муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Шатровского муниципального округа Курганской области на 2022-2028 годы» за 2024 год

| Целевые индикаторы | Единица измерения | Год реализации муниципальной программы |  |  | Последний год (целевое значение) | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1-й год | 2-й год | отчетный |  |  |
| Развитие, модернизация и инженерно-техническая оптимизация функционирования систем коммунальной инфраструктуры Шатровского муниципального округа Курганской области в соответствии с требованиями стандартов качества; | Да/нет | - | - | да | - | 100 |
| – достижение баланса интересов потребителей товаров, услуг организаций коммунального комплекса и интересов указанных организаций, обеспечивающего доступность этих товаров и услуг для потребителей и эффективное функционирование организаций коммунального комплекса; | Да/нет | - | - | да | - | 100 |
| – повышение надежности систем коммунальной инфраструктуры и качества предоставляемых коммунальных услуг на территории Шатровского муниципального округа; | Да/нет | - | - | да | - | 100 |
| улучшение экологического состояния муниципального округа; | Да/нет | - | - | да | - | 100 |
| снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры за счет ремонта | Да/нет | - | - | да | - | 100 |

Решение: ожидаемая эффективность муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Шатровского муниципального округа Курганской области на 2022-2028 годы» за 2024 год достигнута, так как основная часть запланированных мероприятий выполнена.

И.о. заместителя Главы Шатровского

муниципального округа Курганской области                                                                                           Е.А. Хандорина