АДМИНИСТРАЦИЯ

ШАТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от    14.01.2026 года     №     11                                                                                           с. Шатрово

Об актуализации схемы теплоснабжения

Шатровского муниципального округа

Курганской области

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 г. №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральный закон от 20.03.2025 г. № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти» руководствуясь Уставом Шатровского муниципального округа Курганской области, Администрация Шатровского муниципального округа Курганской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести актуализацию схемы теплоснабжения Шатровского муниципального округа

Курганской области.

2. Создать рабочую группу по актуализации схемы теплоснабжения Шатровского муниципального округа Курганской области согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

3. Утвердить график актуализации схемы теплоснабжения Шатровского муниципального округа Курганской области согласно приложению 2.

4. Утвердить положение о рабочей группе по актуализации схемы теплоснабжения Шатровского муниципального округа Курганской области согласно приложению 3.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Шатровского муниципального округа Курганской области - руководителя отдела по развитию территории, жилищно-коммунальному хозяйству и строительству Администрации Шатровского

муниципального округа.

Глава Шатровского

муниципального округа

Курганской области                                                                                                  Л.А. Рассохин

Г.Я. Лукина

9 11 78

Приложение 1

к постановлению Администрации

Шатровского муниципального округа

Курганской области

от 14.01.2026 года № 11

«Об актуализации схемы теплоснабжения

Шатровского муниципального округа

Курганской области»

СОСТАВ

рабочей группы по актуализации схемы теплоснабжения Шатровского муниципального округа Курганской области

Председатель рабочей               - Заместитель Главы Шатровского муниципального округа

рабочей группы                            Курганской области –руководитель отдела по развитию

территории, жилищно-коммунальному хозяйству и

строительству Администрации Шатровского  муниципального

округа.

Заместитель председателя         - Руководитель Финансового отдела Администрации

рабочей группы                             Шатровского муниципального округа;

Члены комиссии:

- главный специалист отдела по развитию территории,

жилищно-коммунальному хозяйству и строительству

Администрации Шатровского муниципального округа;

- главный специалист отдела по развитию территории,

жилищно-коммунальному хозяйству и строительству

Администрации Шатровского муниципального округа;

- директор муниципального унитарного предприятия

«Коммунальное хозяйство» (по согласованию).

Приложение 2

к постановлению Администрации

Шатровского муниципального округа

Курганской области

от 14.01.2026 года № 11

«Об актуализации схемы теплоснабжения

Шатровского муниципального округа

Курганской области»

ГРАФИК

актуализации схемы теплоснабжения Шатровского муниципального округа Курганской области

| № п/п | Наименование этапа выполнения | Дата и сроки проведения | Ответственные лица |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Принятие решения о разработке проекта актуализированной схемы теплоснабжения | До 14.01.2026 | Глава Администрации Шатровского муниципального округа |
| 2. | Размещение на официальном сайте Администрации Шатровского муниципального округа Курганской области уведомления о начале разработки проекта актуализированной схемы | До 15.01.2026 г | Рабочая группа |
| 3. | Прием предложений от теплоснабжающих и тепло сетевых организаций и иных лиц по актуализации схемы теплоснабжения | До 20.02.2026 | Рабочая группа |
| 4. | Разработка проекта актуализированной схемы теплоснабжения | 31.03.2026 | Рабочая группа |
| 5. | Размещение проекта актуализированной схемы теплоснабжения на официальном сайте Администрации Шатровского муниципального округа Курганской области, опубликование сведений о размещении проекта актуализированной схемы теплоснабжения на официальном сайте Администрации Шатровского муниципального округа Курганской области | не позднее 15 календарных дней со дня получения проекта | Рабочая группа |
| 6. | Сбор замечаний и предложений к проекту актуализированной схемы теплоснабжения Шатровского муниципального округа Курганской области | не менее 20 календарных дней и не более 30 календарных дней | Рабочая группа |
| 7. | Принятие решения о проведении публичных слушаний по рассмотрению проекта актуализированной схемы теплоснабжения, размещение на официальном сайте Администрации Шатровского муниципального округа Курганской области решения о проведении публичных слушаний по рассмотрению проекта актуализированной схемы теплоснабжения, замечаний и предложений по проекту актуализированной схемы теплоснабжения | В течение 3 рабочих дней со дня окончания срока сбора замечаний и предложений к проекту актуализированной схемы теплоснабжения | Рабочая группа |
| 8. | Проведение публичных слушаний по рассмотрению проекта актуализированной схемы теплоснабжения | не позднее 15 календарных дней со дня окончания срока сбора замечаний и предложений | Рабочая группа |
| 9. | Опубликование протокола заключения по результатам публичных слушаний на официальном сайте Администрации Шатровского муниципального округа Курганской области | в течении 2 рабочих дней со дня проведения собрания участников публичных слушаний | Рабочая группа |
| 10. | Принятие решения об утверждении проекта актуализированной схемы теплоснабжения, размещения на официальном сайте Администрации Шатровского муниципального округа Курганской области утверждённой схемы теплоснабжения совместно с решением об утверждении | В течении 7 рабочих дней со дня размещения протокола на официальном сайте, но не позднее 1 июля 2026 года | Рабочая группа |

Приложение 3

к постановлению Администрации

Шатровского муниципального округа

Курганской области

от 14.01.2026 года № 11

«Об актуализации схемы теплоснабжения

Шатровского муниципального округа

Курганской области»

ПОЛОЖЕНИЕ

О рабочей группе по актуализации схемы теплоснабжения Шатровского муниципального округа Курганской области

1. Рабочая группа по вопросу актуализации схемы теплоснабжения Шатровского муниципального округа Курганской области (далее - Рабочая группа) создана в целях проведения актуализации схемы теплоснабжения.

2. Рабочая группа в своей деятельности руководствуется федеральным законодательством, нормативными правовыми актами Курганской области, правовыми актами, а также настоящим Положением.

3. Основными задачами Рабочей группы являются:

1) организация работы по актуализации схемы теплоснабжения Шатровского муниципального округа Курганской области;

2) осуществление координации работ по своевременной и качественной актуализации схемы теплоснабжения Шатровского муниципального округа Курганской области, рассмотрение поступивших замечаний и предложений, согласование предоставленной схемы теплоснабжения Шатровского муниципального округа Курганской области для направления на утверждение в соответствии с законодательством РФ;

3) систематическое информирование Главы Шатровского муниципального округа Курганской области по вопросам проведения актуализации схемы теплоснабжения Шатровского муниципального округа Курганской области.

4. Состав Рабочей группы утверждается постановлением Главы Администрации Шатровского муниципального округа Курганской области. В состав Рабочей группы входят председатель, заместитель председателя и члены Рабочей группы.

5. Заседания Рабочей группы проводятся по мере необходимости для рассмотрения документов, поступивших в Администрацию Шатровского муниципального округа Курганской области на бумажном или электронном носителе, либо на официальный сайт Шатровского муниципального округа Курганской области по вопросам проведения актуализации схемы теплоснабжения Шатровского муниципального округа Курганской области

6. Рабочая группа в пределах своей компетенции имеет право:
           1) принимать решения, необходимые для актуализации схемы теплоснабжения Шатровского муниципального округа Курганской области, а также обеспечивать контроль их выполнения;
           2) запрашивать в установленном порядке у организаций и учреждений всех форм собственности информацию, документы и материалы, необходимые для актуализации схемы теплоснабжения Шатровского муниципального округа Курганской области;
           3) заслушивать на своих заседаниях представителей организаций и учреждений всех форм собственности по вопросам актуализации схемы теплоснабжения Шатровского муниципального округа Курганской области (по согласованию).

7. Председатель Рабочей группы осуществляет руководство деятельностью Рабочей группы, утверждает повестку заседания Рабочей группы.

8. Заместитель председателя Рабочей группы исполняет функции председателя Рабочей группы в его отсутствие.

9. Решения, принятые на заседании Рабочей группы, носят рекомендательный характер и оформляются протоколами. Протокол заседания Рабочей группы подписывается председательствующим на заседании и доводится до сведения всех членов Рабочей группы.