АДМИНИСТРАЦИЯ

ШАТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  30  октября  2024  года   №  772                                                                       с.Шатрово

О внесении изменений в постановление Администрации Шатровского муниципального округа Курганской области от 09.06.2022 г. № 290 «Об утверждении муниципальной программы Шатровского муниципального округа Курганской области «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Шатровского муниципального округа Курганской области на 2022-2028 годы»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 14.06.2013г. №502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов», Уставом Шатровского муниципального округа Курганской области, Администрация Шатровского муниципального округа Курганской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Внести в постановление   Администрации    Шатровского    муниципального    округа

Курганской области от 09.06.2022г. № 290 «Об утверждении муниципальной программы Шатровского муниципального округа Курганской области «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Шатровского муниципального округа Курганской области на 2022-2028 годы» следующие изменения:

- строку    9  приложения к постановлению  изложить в редакции:

«

| Объемы бюджетных ассигнований | Объем финансирования программы составляет 82840,8 тыс. руб. Источники финансирования: областные средства -285,0 тыс. руб.; средства бюджета Шатровского муниципального округа 13689,3 тыс. руб. средства иных источников 68866,5 (по согласованию) |
| --- | --- |
| »; |  |

2) раздел V приложения к постановлению изложить в следующей редакции:

«Раздел V. Сведения о распределении объемов финансирования по источникам и годам

Общий объем финансирования Программы 82840,8 тыс. рублей, в том числе по годам и источникам финансирования:

| год | всего финансовых средств, тыс, руб | в том числе (в тыс. руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | местный бюджет | Областной бюджет | иные источники |
| 2022 | 1185,7 | 900,7 | 285 | 0 |
| 2023 | 14376,5 | 3959,6 |  | 10416,4 |
| 2024 | 12739,6 | 4613,4 |  | 8123,4 |
| 2025 | 12143,4 | 169,5 |  | 8220,0 |
| 2026 | 5567,5 | 120,5 |  | 5398,0 |
| 2027 | 17362,5 |  |  | 17242,0 |
| 2028 | 19465 |  |  | 19465 |
| ИТОГО | 82840,8 | 13689,3 | 285 | 68866,5 |

Средства носят характер прогноза и могут корректироваться в зависимости от поступлений средств на определенный финансовый год;

3) приложение к Программе изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Обнародовать настоящее постановление в соответствии со статьей 45 Устава Шатровского муниципального округа Курганской области.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Шатровского муниципального округа Курганской области - руководителя отдела по развитию территории, жилищно-коммунальному хозяйству и строительству Администрации Шатровского муниципального округа.

Глава Шатровского

муниципального округа

Курганской области                                                                                                       Л.А. Рассохин

Г.Я.Лукина

9 11 78

Разослано по списку (см. оборот)

Приложение

к постановлению Администрации

Шатровского муниципального округа

от   30   октября   2024  года   №   772

«О внесении изменений в постановление

Администрации Шатровского муниципального

округа Курганской области от  09.06.2022 г. № 290

«Об утверждении муниципальной программы

Шатровского муниципального округа

Курганской области «Комплексное развитие систем

коммунальной инфраструктуры Шатровского

муниципального округа Курганской области на

2022-2028 годы»

«Приложение

к муниципальной программе Шатровского

муниципального округа Курганской области

«Комплексное развитие систем коммунальной

инфраструктуры Шатровского муниципального

округа Курганской области на 2022 - 2028 годы

Основные   мероприятия муниципальной программы Шатровского муниципального округа Курганской области «Комплексное   развитие   систем коммунальной инфраструктуры Шатровского муниципального округа Курганской области на 2022 - 2028 годы»

| № пп | Наименование мероприятий | Источники финансирования | Ориентировочные затраты, тыс. руб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Исполнители |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | в том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего | 2022 | 2023 |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |  | 2028 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 |  | 12 |  |
| I. Развитие системы теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Реконструкция и техперевооружение инженерной инфраструктуры: - приобретение передвижного автономного источника элетроснабжения | Местный бюджет | 570,0 | 15,0 | 92,5 |  | 92,5 | 92,5 | 92,5 | 92,5 |  | 92,5 |  | Администрация Шатровского муниципального округа, организации коммунального комплекса (по согласованию на конкурсной основе) |  |
|  |  | Областной бюджет | 285,0 | 285,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Иные источники | 4845,0 |  | 92,5 |  | 92,5 | 92,5 | 92,5 | 92,5 |  | 92,5 |  |  |  |
|  |  | Иные источники | 150,0 |  | 150,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Иные источники | 5200,0 |  | 2100,0 |  | 1200,0 | 1300,0 | 600,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Иные источники | 580,0 |  | 180,0 |  | 140,0 | 140,0 | 120,0 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Капитальный ремонт и оптимизация трубопроводов тепловых сетей в с. Шатрово | Местный бюджет | 350,0 |  | 100 |  | 100,0 | 100,0 | 50,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Иные источники | 6650 |  | 1800 |  | 900 | 50,0 | 2000 | 1000,0 |  | 750,,0 |  |  |  |
| 3 | Монтаж узлов учета тепловой энергии на источниках теплот. с. Шатрово котельных № №1,2,3,4,5,6,7 с. Терсюкское котельная | Местный бюджет | 590,0 |  | 22,0 |  | 522,0 | 22,0 | 24,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Иные источники | 1710 |  | 378,0 |  | 378,0 | 378,0 | 576 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Иные источники | 250,0 |  |  |  | 250,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Проведение работ по реконструкции котельных | Местный бюджет | 240,0 |  | 100,0 |  | 100,0 | 40,0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Иные источники | 4560,0 |  | 2100,0 |  | 1100 | 1060,0 | 300 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Иные источники | 320,0 |  | 80,0 |  | 80,0 | 80,0 | 80,0 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Капитальный ремонт и оптимизация трубопроводов тепловых сетей в с. Мехонское, Спицыно, с Шатрово Проведение работ по установке приборов учета | Местный бюджет | 50,0 | 50,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Иные источники | 2950,0 |  | 950,0 |  | 1000,0 | 500,0 | 500,0 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Разработка и актуализация схемы теплоснабжения | Местный бюджет | 270,0 | 270,0 |  |  | 190,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Замена узла учета теплоэнергии | Местный бюджет | 335,7 | 335,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по теплоснабжению |  | 29905,7 | 955,7 | 8052,5 |  | 6052,5 | 3762,5 | 4342,5 | 1092,5 |  | 842,5 |  |  |  |
| II. Развитие системы водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Ремонт разводящих сетей водопровода в с. Шатрово, протяженностью 3000 метров | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация Шатровского муниципального округа, организации коммунального комплекса (по согласованию на конкурсной основе) |
|  |  | Иные источники | 2000,0 |  | 300,0 |  | 600,0 | 400,0 | 200,0 | 200,0 |  |  | 300,0 |  |  |
| 9 | Установка приборов учета воды | Местный бюджет | 255,0 |  | 45,0 |  | 60,0 | 75,0 | 75,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Иные источники | 2500,0 |  | 1500,0 |  | 500,0 | 500,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Иные источники | 2950,0 |  | 950,0 |  | 1000,0 | 1000,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Капитальный ремонт и оптимизация трубопроводов водоснабжения | Местный бюджет | 50,0 | 50,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Разработка и актуализация схемы водоснабжения, водоотведения | Местный бюджет | 230,0 | 230,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого: |  | 7985,0 | 280,0 | 2795,0 |  | 2160,0 | 1975,0 | 275 | 200,0 |  |  | 300,0 |  |  |
| III. Развитие системы сбора, вывоза, утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов на территории Шатровского Шатровского муниципального округа на 2022- 2028 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Устройство площадок под контейнеры для твердых бытовых отходов 370 шт. | Местный бюджет | 10610,1 |  | 3527,1 |  | 3527,1 | 3555,9 |  |  |  |  |  | Администрация Шатровского муниципального округа, организации коммунального комплекса (по согласованию на конкурсной основе) |  |
|  |  | Иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Ликвидация несанкционированных свалок | Местный бюджет | 350,0 | 50,0 | 50,0 |  | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |  | 50,0 |  |  |  |
| 13 | Приобретение новых металлических контейнеров для сбора ТБО (40 шт.) | Местный бюджет | 200,0 |  | 50,0 |  | 50,0 | 50,0 | 50,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: |  | 11160,1 | 50,0 | 3627,1 |  | 3627,1 | 3655,9 | 100,0 | 50,0 |  | 50,0 |  |  |  |
| IV. Развитие систем газоснабжения Шатровского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Строительство газопровода первой очереди с. Ильино-с. Самохвалово (12,6 км) | Иные источники | 15120,0 |  |  |  |  |  |  | 15120,0 |  |  |  | Администрация Шатровского муниципального округа, организации коммунального комплекса (по согласованию на конкурсной основе) |  |
| 15 | Строительство газопровода второй очереди с. Самохвалово -с. Яутла (15,4 км) | Иные источники | 18480,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 18480,0 |  |  |  |
|  |  | Иные источники | 14400,0 |  |  |  |  |  |  | 14400,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по разделу | 33600,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | Местный бюджет | 12163,6 | 65,0 | 3959,6 |  | 3925,6 | 3923,4 | 169,5 | 120,5 |  |  |  |  |  |
|  | Всего по программе |  | 82840,8 | 1185,7 | 14376,5 |  | 12739,6 | 12143,4 | 5567,5 | 17362,5 |  | 19465,0 |  |  |  |

».

Руководитель организационного отдела

аппарата Администрации Шатровского

муниципального округа                                                                                                                                                                         В.И. Белоногова