ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ

ШАТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

# РАСПОРЯЖЕНИЕ

от     17 мая 2024 года    №   382-р                                                      с.Шатрово

| О подготовке объектов жилищно - коммунального хозяйства и социальной сферы Шатровского муниципального округа Курганской области к отопительному сезону 2024-2025 годов |  |
| --- | --- |

## В целях организации своевременной подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы Шатровского муниципального округа Курганской области к отопительному сезону 2024-2025 годов и рационального использования бюджетных средств

ОБЯЗЫВАЮ:

1. Утвердить:

- перечень мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы Шатровского муниципального округа Курганской области к работе в отопительный сезон 2024-2025 годов согласно приложению 1 к настоящему распоряжению;

- перечень основных мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы Шатровского муниципального округа Курганской области к отопительному сезону 2024-2025 годов согласно приложению 2 к настоящему распоряжению;

- перечень мероприятий по подготовке муниципального жилищного фонда к эксплуатации в отопительный сезон 2024-2025 годов согласно приложению 3 к настоящему распоряжению;

- утвердить состав комиссии по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы Шатровского муниципального округа Курганской области к работе в отопительный сезон 2024-2025 годов согласно приложению 4 к настоящему распоряжению;

- утвердить Положение о комиссии по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы Шатровского муниципального округа к работе в отопительный сезон 2024-2025 годов согласно приложению 5 к настоящему распоряжению.

2. Заместителю Главы Шатровского муниципального округа - руководителю отдела по развитию территории жилищно - коммунальному хозяйству и строительству Администрации Шатровского муниципального округа Курганской области:

- установить постоянный контроль за ходом подготовки к отопительному сезону 2024 -2025 годов и расходованием энергоресурсов;

- представлять необходимую отчетность в вышестоящие органы в установленные сроки;

- произвести до 1 октября 2024 года оценку готовности предприятий и учреждений Шатровского муниципального округа Курганской области к работе в отопительный сезон 2024-2025 годов.

3. Заместителю Главы Шатровского муниципального округа – руководителю Финансового отдела Администрации Шатровского муниципального округа обеспечить финансирование мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы Шатровского муниципального округа Курганской области к работе в отопительный сезон 2024-2025 годов.

4. Директору муниципального казенного учреждения «Северный территориальный отдел», директору муниципального казенного учреждения «Западный территориальный отдел», директору муниципального казенного учреждения «Южный территориальный отдел», директору муниципального казенного учреждения «Восточный территориальный отдел» Шатровского муниципального округа (далее – территориальный отдел) подготовить объекты жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к отопительному сезону 2024-2025 годов согласно утвержденным мероприятиям (далее – территориальные отделы);

5. Рекомендовать:

- начальнику Шатровского района электрических сетей филиала Шадринских электрических сетей публично акционерного общества «Сибирско-Уральская энергетическая компания» произвести ремонт подстанций и электрических сетей до 1 октября 2024 года, обеспечить бесперебойное снабжение населенных пунктов Шатровского муниципального округа Курганской области электроэнергией;

-начальнику ремонтно-эксплуатационной службы (РЭС) Шатровского района акционерного общества «Газпром газораспределение Курган» проревизировать и отремонтировать газовое оборудование и разводящие газопроводы до 1 октября 2024 года;

6. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Главы Шатровского муниципального округа Курганской области - руководителя отдела по развитию территории жилищно - коммунальному хозяйству и строительству Администрации Шатровского муниципального округа Курганской области.

Глава Шатровского

муниципального округа

Курганской области                                                                                                      Л.А. Рассохин

Г.Я. Лукина

9 11 78

|  | Приложение 1 к распоряжению Главы Администрации Шатровского муниципального округа от 17 мая 2024 года № 382-р О подготовке объектов жилищно - коммунального хозяйства и социальной сферы Шатровского муниципального округа Курганской области к отопительному сезону 2024-2025 годов |
| --- | --- |

#### ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ

по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы Шатровского муниципального округа Курганской области к работе в отопительный сезон 2024-2025 годов

| № п/п | Мероприятия | Сроки проведения | Ответственные за исполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разработка мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы, источников тепла и электроснабжения, жилищного фонда к работе в отопительный сезон 2024-2025 годов и определение потребности в денежных средствах, материалах и оборудовании представление их в Администрацию Шатровского муниципального округа | До 1 июня 2024 года | Директора территориальных отделов, руководители структурных подразделений Администрации Шатровского муниципального округа, руководители теплоснабжающих организаций (по согласованию) |
| 2. | Осуществление комплекса намеченных мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы района к работе в зимних условиях с проведением промывки и гидравлических испытаний трубопроводов, внутренних систем теплоснабжения и представление информации о выполнении в Администрацию Шатровского муниципального округа | До 1 сентября 2024 года | Директора территориальных отделов, руководители структурных подразделений Администрации Шатровского муниципального округа, руководители теплоснабжающих организаций |
| 3. | Обеспечение 45-дневного запаса топлива | До 30 сентября 2024 года | Руководители теплоснабжающих организаций, директора территориальных отделов |
| 4. | Заключение договоров на поставку сетевого газа для газовых котельных | Июнь-июль 2024 года | Директора территориальных отделов, директор муниципального унитарного предприятия «Комхоз» |
| 5. | Создание необходимых резервных материалов и оборудования для ликвидации аварийных ситуаций | До 1октября 2024 года | Директора территориальных отделов, руководители структурных подразделений Администрации Шатровского муниципального округа, руководители теплоснабжающих организаций (по согласованию) |
| 6. | Проведение оценки готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к работе в зимних условиях | До 1 сентября 2024 года социальная сфера до15 сентября 2024 года жилой фонд До 1 ноября 2024 года теплоснабжающие организации | Директора территориальных отделов, руководители структурных подразделений Администрации Шатровского муниципального округа, руководители теплоснабжающих организаций (по согласованию) |
| 7 | Получить в Уральском управлении Ростехнаи представить паспорт готовности муниципального образования к отопительному периоду в Департамент строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области | До 15 ноября 2024 г | Директора территориальных отделов, руководители структурных подразделений Администрации Шатровского муниципального округа, руководители теплоснабжающих организаций (по согласованию) |

Руководитель организационного отдела

аппарата Администрации Шатровского

муниципального округа                                                                                        В.И. Белоногова

|  | Приложение 2 к распоряжению Главы Администрации Шатровского муниципального округа от 17 мая 2024 года № 382-р О подготовке объектов жилищно - коммунального хозяйства и социальной сферы Шатровского муниципального округа Курганской области к отопительному сезону 2024-2025 годов |
| --- | --- |

ПЕРЕЧЕНЬ

основных мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной Шатровского муниципального округа Курганской области к отопительному сезону 2024-2025 годов

| № п/п | наименование мероприятия | объем | сметная стоимость работ, тыс. рублей | объем финансирования за счет, тыс. руб. | дата окончания работ | ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | пред-приятий ЖКХ | местного бюджета | областного бюджета |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. Заготовка топлива /по видам топлива: |
| 1 | вид топлива |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Брикеты из лузги подсолнечника газ | 1100 3941600 | 5500 27681,9 | 5500 27681,9 |  |  |  | Директора территориальных отделов, руководители теплоснабжающих организаций(по согласованию) |
|  | итого по разделу |  | 33181,9 | 33181,9 |  |  |  |  |
| II. Ремонт котельного оборудования |
| 2 | Муниципальное унитарное предприятие «Комхоз» (далее - МУП «Комхоз») |
|  | котельная №1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ремонт прочего вспомогательного котельного оборудования |  | 296 | 296 |  |  | 01.10. 2024 г. | МУП «Комхоз» |
|  | котельная №2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ремонт прочего вспомогательного котельного оборудования |  | 19 | 19 |  |  | 01.09. 2024 г. | МУП «Комхоз» |
|  | котельная №3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ремонт прочего вспомогательного котельного оборудования |  | 40 | 40 |  |  | 01.09. 2024 г. | МУП «Комхоз» |
|  | котельная №6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ремонт прочего вспомогательного котельного оборудования |  | 34 | 34 |  |  | 01.09. 2024 г. | МУП «Комхоз» |
|  | Ремонт котлов (штук) №1, №2, №3 | 3 | 15 | 15 |  |  |  |  |
|  | с.Терсюкское – котельная №8 |
|  | ремонт прочего вспомогательного котельного оборудования |  | 170 | 170 |  |  | 01.09. 2024 г | МУП «Комхоз» |
|  | с.Барино – котельная №9 |
|  | ремонт прочего вспомогательного котельного оборудования |  | 26 | 26 |  |  | 01.09. 2024 г | МУП «Комхоз» |
|  | с.Кондинское – котельная №11 |
|  | ремонт прочего вспомогательного котельного оборудования |  | 68 | 68 |  |  | 01.09. 2024 г | МУП «Комхоз» |
|  | с.Мехонское – котельная № 12 |
|  | ремонт прочего вспомогательного котельного оборудования |  | 55 | 55 |  |  | 01.09. 2024 г | МУП «Комхоз» |
|  | с.Мехонское - котельная № 14 |
|  | ремонт прочего вспомогательного котельного оборудования |  | 25 | 25 |  |  | 01.09. 2024г | ММУП «Комхоз» |
|  | с.Спицыно - котельная №16 |
|  | ремонт прочего вспомогательного котельного оборудования |  | 16 | 16 |  |  | 01.09. 2024 г | МУП «Комхоз» |
|  | д.Сопинино – котельная №17 |
|  | ремонт прочего вспомогательного котельного оборудования |  | 20 | 20 |  |  | 01.09. 2024 г | МУП «Комхоз» |
|  | с. Ильино –котельная № 18 |
|  | ремонт прочего вспомогательного котельного оборудования |  | 22 | 22 |  |  | 01.09. 2024 г | МУП «Комхоз» |
|  | ремонт котлов (штук) №1, №2, №3 | 3 | 10 | 10 |  |  | 01.09. 2024 г | МУП «Комхоз» |
|  | котельная № 21 с. Барино |
|  | ремонт прочего вспомогательного котельного оборудования |  | 14 | 14 |  |  | 01.09. 2024 г. | МУП «Комхоз» |
|  | котельная № 22 с. Камышевка |
|  | ремонт прочего вспомогательного котельного оборудования |  | 17 | 17 |  |  | 01.09. 2024 г. | МУП «Комхоз» |
|  | Замена котла | 1 | 260,0 | 260,0 |  |  | 01.09. 2024 г. |  |
|  | котельная № 23 с. Кодское |
|  | ремонт прочего вспомогательного котельного оборудования |  | 16 | 16 |  |  | 01.09. 2024 г. | МУП «Комхоз» |
|  | котельная № 24 с. Кодское |
|  | ремонт прочего вспомогательного котельного оборудования |  | 22 | 22 |  |  | 01.09. 2024 г | МУП «Комхоз» |
|  | котельная № 25 с. Мостовское |
|  | ремонт прочего вспомогательного котельного оборудования |  | 14 | 14 |  |  | 01.09. 2024 г. | МУП «Комхоз» |
|  | Замена котлов (штук) | 1 | 460 | 460 |  |  | 01.09. 2024 г |  |
|  | всего |  | 1619,0 | 1619,0 |  |  |  |  |
| III. Ремонт тепловых сетей (км): |
| 3 | МУП «Комхоз» |
|  | замена участка теплотрассы от котельной №9 | 1200 м. | 400 | 400 |  |  | 01.09. 2024 г. | МУП «Комхоз» |
|  | итого | 380,2 | 400,0 | 400,0 |  |  |  |  |
|  | V. Ремонт жилого фонда, объектов социальной сферы |
| 4 | Отдел социального развития Администрации Шатровского муниципального округа |
|  | Все виды работ по социальной сфере |  | 10,0 |  | 10,0 |  | 01.09. 2024 г | Отдел социального развития |
|  | Поверка теплосчетчиков | 4 | 100 |  | 100 |  |  |  |
|  | Итого по разделу |  | 110,0 |  | 110,0 |  |  |  |
|  | всего по разделам 1,2,3,4,5,6 |  | 35310,9 | 35200,9 | 110,0 |  |  |  |
|  | VI. Автономные, резервные источники электроснабжения на объектах ЖКХ и социальной сферы |
| 9 | в наличии (шт) | 12 |  |  |  |  |  | МУП «Комхоз» |
| 10 | необходимо приобрести в 2024 году (ед) | 5 |  |  |  |  |  |  |

Руководитель организационного отдела

аппарата Администрации Шатровского

муниципального округа                                                                                          В.И. Белоногова

|  | Приложение 3 к распоряжению Главы Администрации Шатровского муниципального округа от 17 мая 2024 года № 382-р О подготовке объектов жилищно - коммунального хозяйства и социальной сферы Шатровского муниципального округа Курганской области к отопительному сезону 2024-2025 годов |
| --- | --- |

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ

по подготовке муниципального жилищного фонда к эксплуатации

в отопительный сезон 2024-2025 годов

| № п/п | Мероприятия | Срок проведения | Ответственные за исполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Обследование муниципального жилищного фонда и разработка мероприятий по его подготовке к эксплуатации в отопительный сезон, определение потребности в денежных и материальных средствах и представление в Администрацию Шатровского муниципального округа | до 1 июня 2024 года | Директора территориальных отделов, руководители структурных подразделений Администрации Шатровского муниципального округа, руководители предприятий, имеющие на своем балансе муниципальное жилье (по согласованию) |
| 2. | Проведение комплекса намеченных мероприятий по подготовке жилищного фонда к эксплуатации в отопительный сезон 2024-2025 годов с проведением промывки и гидравлических испытаний трубопроводов, внутренних систем теплоснабжения и представление информации в Администрацию Шатровского муниципального округа | до 15 сентября 2024 года | Директора территориальных отделов, руководители структурных подразделений Администрации Шатровского муниципального округа, руководители предприятий, имеющие на своем балансе муниципальное жилье (по согласованию) |
| 3. | Проведение текущего ремонта жилых домов | В течение года | Директора территориальных отделов |
| 4. | Приемка жилых домов, подготовленных к эксплуатации в отопительный сезон 2024-2025 годов, с составлением паспортов готовности и представлением их в Администрацию Шатровского муниципального округа | До 15 сентября 2024 года | Директора территориальных отделов, руководители структурных подразделений Администрации Шатровского муниципального округа, руководители предприятий, имеющие на своем балансе муниципальное жилье (по согласованию) |

Руководитель организационного отдела

аппарата Администрации Шатровского

муниципального округа                                                                                        В.И. Белоногова

Приложение  4

к распоряжению Главы Администрации

Шатровского муниципального округа

от 17 мая 2024 года № 382-р

«О подготовке объектов жилищно –

коммунального хозяйства и социальной сферы

Шатровского муниципального округа

Курганской области к отопительному сезону

2024-2025 годов

СОСТАВ

комиссии по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы Шатровского муниципального округа  к работе в отопительный сезон

2024-2025 годов

Председатель комиссии           заместитель Главы Шатровского муниципального округа

Курганской области –руководитель отдела по развитию

территории жилищно-коммунальному хозяйству и

строительству Администрации Шатровского муниципального

округа Курганской области;

Заместитель председателя

комиссии                                   первый заместитель Главы Шатровского муниципального

округа Курганской области;

Члены комиссии:                      главный специалист отдела по развитию территории жилищно-

коммунальному хозяйству и строительству Администрации

Шатровского муниципального округа;

начальник ремонтно-эксплуатационной службы (РЭС)

Шатровского района АО «Газпром газораспределение Курган»

(по согласованию);

главный специалист отдела по развитию территории жилищно-

коммунальному хозяйству и строительству Администрации

Шатровского муниципального округа;

главный государственный инспектор Курганского отдела по

энергетическому надзору Уральского управления

Ростехнадзора (по согласованию).

Руководитель организационного отдела

аппарата Администрации Шатровского

муниципального округа                                                                                          В.И. Белоногова

Приложение 5

к распоряжению Главы Администрации

Шатровского муниципального округа

от 17 мая 2024 года № 382-р

«О подготовке объектов жилищно –

коммунального хозяйства и социальной

Шатровского муниципального округа

Курганской области к отопительному

сезону 2024-2025 годов

Положение

о комиссии  по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы Шатровского муниципального округа  к работе в отопительный сезон

2024-2025 годов

1. Общие положения

  - Настоящее Положение о комиссии по проведению проверки готовности к отопительному периоду 2024 – 2025 годов потребителей тепловой энергии устанавливает задачи, функции, полномочия комиссии, а также порядок ее работы (далее – Комиссия).

  - В своей деятельности Комиссия подотчетна Главе Администрации Шатровского муниципального округа Курганской области.

  - В своей деятельности Комиссия руководствуется Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Госстроя Российской Федерации от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда», Приказом министерства энергетики Российской Федерации  от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду», другими нормативными правовыми актами Российской Федерации и Курганской области, Уставом Администрации Шатровского муниципального округа Курганской области, иными муниципальными правовыми актами, а также настоящим Положением.

2. Задачи и функции Комиссии

2.1. Основными задачами Комиссии являются:

- контроль за ходом подготовки к отопительному периоду и обеспечением устойчивого функционирования объектов, социальной сферы, расположенных на территории Шатровского муниципального округа;

- анализ и оценка хода работ по подготовке объектов, социальной сферы к отопительному периоду.

2.2. Для реализации возложенных задач Комиссия осуществляет следующие функции:

- осуществляет проверку выполнения требований по готовности к отопительному периоду потребителей тепловой энергии;

- осуществляет контроль за реализацией планов подготовки объектов, социальной сферы к работе в отопительный период;

- исполняет иные функции в соответствии с возложенными на нее задачами.

3. Права Комиссии

3.1. Для осуществления возложенных задач и функций Комиссия имеет право:

- запрашивать в установленном порядке у организаций и предприятий, находящихся на территории Шатровского муниципального округа необходимые документы и иные сведения по вопросам своей деятельности;

- вносить в Администрацию Шатровского муниципального округа Курганской области предложения по вопросам, требующим решения Главы Шатровского муниципального округа Курганской области.

3.2. Комиссия может обладать и иными правами в соответствии с возложенными на нее настоящим Положением задачами и функциями.

4. Состав Комиссии

4.1. Комиссия формируется в составе председателя Комиссии, его заместителя и членов Комиссии.

4.2. К основным функциям председателя Комиссии относятся:

- осуществление общего руководства Комиссией;

- назначение заседаний Комиссии и определение их повестки дня;

- осуществление общего контроля за реализацией решений, принятых на Комиссии.

4.3. В случае отсутствия председателя Комиссии его обязанности исполняет заместитель председателя, а также исполняет обязанности по подготовке документов для рассмотрения на заседании Комиссии;

- осуществляет подготовку заседаний Комиссии;

- ведет документацию Комиссии, уведомляет членов Комиссии о дате, месте и времени проведения заседания и знакомит их с материалами, подготовленными для рассмотрения на заседании Комиссии.

5. Порядок работы Комиссии

5.1. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в две недели, либо определяется иная периодичность проведения заседаний.

5.2. Заседание Комиссии считается правомочным, если в нем участвует более половины от общего числа ее состава.

5.3. В случае невозможности присутствия члена Комиссии он имеет право заблаговременно представить свое мнение по рассматриваемым на Комиссии вопросам в письменной форме или направить своего представителя с предварительным уведомлением.

5.4. Решение, принимаемое на Комиссии, оформляется актом проверки готовности к отопительному периоду, который подписывается председателем Комиссии, заместителем председателя Комиссии и членами Комиссии.

Руководитель организационного отдела

аппарата Администрации Шатровского

муниципального округа                                                                                          В.И. Белоногова